Cahier des charges MAJA – Projet Professionnel – FRANCO Jonathan & TRITON Rémi

Description du document
Titre	MAJA
Objet	Projet fin de formation
Auteur	Jonathan Franco – Rémi Triton
Responsable	Jonathan Franco – Rémi Triton
Email	jonathan.franco@epitech.eu / remi.triton@epitech.eu
Mots clés	Gestionnaire de stock pour Bar / Restaurant
Promotion	2021
Date de mise à jour	01/12/2021

Tableau des révisions

Date	Version	Auteur	Section(s)	Commentaires
11/10/21	1.0	Jonathan Franco	Toutes	Première version
18/10/21	1.1	Rémi Triton	Rdv Client	Mise en place du planning
25/10/21	1.2	Jonathan Franco	Rapport
1/11/21	1.3	Rémi Triton	Rapport
8/11/21	1,4	Jonathan Franco	Rapport
15/11/21	1.5	Rémi Triton	Rapport
22/11/21	1.6	Jonathan Franco	Rapport

Organigramme des livrables

Data Base

Api
Back
Front

Déploiement desktop version
Tests
Déploiement mobile version

Cartes des Livrables

Front :

Création du design des vues
Mise en forme ( css )

Api:

Création d’une Api Rest
Incluant toutes les routes nécessaire aux fonctions du site

Back:

Sécurisation de l’Api
Envois de mail (reset mot de passe)

Date Base :

Mise en place de la DB avec mongo db.

Création des tables et collections dont le client aura besoin

Front web :

  - / En tant que gérant d’un bar restaurant, je veux avoir une vision générale et un contrôle permanent sur mon stock.
Description : Le gérant, ainsi que ses managers pourrons intégrer, mettre à jour, supprimer, informer les équipes.
Mais surtout contrôler le stock de ses produits (en quantité et coût).
Definition of Done :
-Barre de navigation fixe, comprenant 5 boutons qui donnerons accès au besoins suivants :
Register : formulaire d’inscription comprenant différent paramètres obligatoire à remplir pour avoir une session propre et être identifiable (sécurité)
– Login : connexion par adresse mail et mot de passe (protégé par un cryptage)
– Logout : bouton qui ne devient visible uniquement lors de la connexion à une session, et se substitue au bouton login.
– Logo du restaurant : donne accès à la liste des produits pour consultation par tous les utilisateurs (consultation uniquement)
- Isi : bouton qui mène à un blog sous forme d’articles pour continuer de former les équipes.
       - Défilement des annonces selon la catégorie choisie.

2.1 / En tant que serveur, je veux pouvoir accéder à tous la cartes des produits qui m’intéresse.
Description : Le serveur pourra se déplacer de produits en produits, mais aussi les filtrer grâce a une barre de recherche et des boutons radio qui permettrons de sélectionner différents critères.
Definition of Done :
Affichage des produit selon leur couleur, cuvée, domaine, pays, région, mais aussi par nom
Responsive.
3.1/ En tant que serveur, je veux pouvoir accéder à un seul produit et ses informations
        Description : le serveur pourra voir un produit et toute ses caractéristiques.
 Definition of Done :

- Affichage d’une seule annonce
- Répartition des différentes informations par catégories définie par le client.
- Responsive.
4.1/ En tant qu’administrateur, je veux avoir les pleins pouvoir sur les produits, ainsi que les utilisateur, leurs informations, leurs stocks, leurs prix .

       Description : L’administrateur pourra ajouter, modifier et/ou effacer les produits, mais aussi les comptes utilisateurs.
       Définition of Done :
-Tableau de type crud répertoriant l’affichage de toutes les produits / utilisateurs.
-Boutons pour filtrer les catégories pour les produits
-Searchbar pour chercher rapidement un produit par nom, domaine, couleur, cuvée
- Bouton update et delete pour la crud utilisateur
-Responsive

Rapport du premier rendez-vous client dans l’objectif de définir tous les besoins :

Création d’un site desktop, dont l’objectif sera divisé en deux axes principaux.
Le premier sera celui de la gestion de stock par la visibilité immédiate et sa mise a jour quotidienne rendu plus simple par la digitalisation de notre produit.
Le second est de donner accès rapidement à l’ensemble des salariés, à toutes les informations utiles pour leurs formation. Transformant leurs apprentissage en expérience, et donnant ainsi une marge de progression quand aux futures ventes et services pour les clients.

Rapport d’avancement v1

Chaque développeur a travaillé sur sa vue respective en front-end.
Les différentes vue on été réparties équitablement entre Jonathan et Rémi.
Aucun gros problème de développement n’est à signaler sur la journée.
Les différentes vues sont au stade final de développement et une connexion à une API test a été implémenté pour les vues :
- Isi (blog)
- WineList
- Print
- Profil utilisateur
- Vue admin
Nous avons rencontré un problème avec le css de la navBar que nous résoudrons plus tard.
Nous sommes dans les temps concernant la livraison de la maquette à notre client.

Rapport d’avancement v1.1

Contrôle des vues validées avec le client avant de passer sur le back et la création de notre API.
Jonathan a lancé les auto-tests qui ont retourné des résultats positifs.
L’affichage des différentes catégories souhaitées sont réussis.
Les différentes vue sont fonctionnelles. Nous réglons désormais quelques détails esthétiques.
Jonathan a commencé à set-up le backend avec Nodejs.

Rapport d’avancement v1.2

Rémi doit mettre en place le projet sur github pour le suivi.
Chaque développeur a installé le projet sur sa machine pour pouvoir travailler sur le back.
La connexion à la db est faite nous rencontrons quelques problèmes pour la mise en place de docker.
Nous sommes sur la transformation d’un fichier csv en Json dans le but d’intégrer les données déjà existantes.
Jonathan a pu se connecter et a créé la table wines et users, il a commencé à l’implémenter pour tester.

Rapport d’avancement v1.3

Jonathan guide et accompagne Rémi sur les features du back dont il à la charge.
Les routes sont faites pour la partie produits.
L’import du fichier csv en Json est fonctionnel .
Chaque feature est une branche distincte.
La Crud produit est en cours, elle devrait être terminée dans la semaine.
Nous somme à date dans les temps avant notre second rendez-vous client.

Rapport d’avancement v1.4

Mise en place de docker pour l’ensemble des services toujours en local à ce jour.
Les cruds utilisateurs et produits sont fonctionnels
Jonathan est en charge de fix les warnings apparent dans l’inspecteurs.
Contrôle aussi des tokens, et de la mise en sécurité de toutes les routes de notre back.

Second Rendez-vous client

Mise a jour et uniformisation des différents formulaires du site (appellations, ordre, cohérences du visuel)
Vérification du scénario utilisateur (serveur), manager, et admin.
Pas de grand changement le client est plutôt satisfait du rendu esthétique et fonctionnel.
Il trouve que les conditions du premier rendez-vous ont été respectées..

Rapport d’avancement v1.5

Nouveaux tests réalisés pour la sécurité du site (contrôle des url, cryptage mot de passe, rôle utilisateurs)
Jonathan valide la mise en place du mot de passe oublié.
Création de bon de commande en plusieurs étapes de validation avant modification du stocks des produits.

Rapport d’avancement v1.6

Nous travaillons sur la partie download d’image.
Nous devons nous connecter sur la db en commun avant les imports de fichiers finaux.